Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Programación Web (AEB-1055)

Práctica 2. Elementos básicos del lenguaje de marcas

Alumno: Josue Hilario Cab Ku

Docente: ______________________

Semana de ejecución: Semana 2          Fecha: ____________

# 1. Objetivo

Realizar aplicaciones en donde se haga uso del lenguaje de marcas empleando los elementos básicos en un desarrollo web. En concreto, replicar en HTML5 las dos pantallas del sitio de hosting que se muestran en el manual, cuidando el uso de títulos, párrafos y listas ordenadas y no ordenadas. Los estilos se dejan para la Práctica 3.

# 2. Material y equipo

Computadora, Visual Studio Code, TopTracker, navegador web, cuenta de GitHub y el entorno Docker construido en la Práctica 1.

# 3. Plan de trabajo (Paso 1)

Se dividieron las dos imágenes en tareas y se estimó el tiempo de cada una antes de empezar a programar.

| # | Tarea | Página | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estructura base HTML5 (doctype, head, metas, semántica) | Ambas | 20 min |
| 2 | Barra superior con logos | Pág. 1 | 15 min |
| 3 | Sección principal: título y oferta del descuento | Pág. 1 | 20 min |
| 4 | Tres tarjetas de planes con sus listas de características | Pág. 1 | 45 min |
| 5 | Botones "Get Plan" y enlaces de características | Pág. 1 | 15 min |
| 6 | Banner de soporte con sus cuatro puntos | Pág. 2 | 30 min |
| 7 | Sección de herramientas (seis bloques con título y párrafo) | Pág. 2 | 45 min |
| 8 | Enlaces "Find Out More" y pie de página | Pág. 2 | 15 min |
| 9 | Navegación entre las dos páginas | Ambas | 10 min |
| 10 | Validación en el validador del W3C y correcciones | Ambas | 20 min |
| 11 | Publicación en el contenedor Docker de la Práctica 1 | - | 20 min |
| 12 | README, commits y push a GitHub | - | 20 min |
|  | Total |  | 4 h 35 min |

# 4. Repositorio en GitHub (Paso 2)

Se creó un repositorio público con el nombre practica-2-html y se compartió con el grupo.

URL del repositorio: https://github.com/ckjosu/practica-2-html

[Captura 1: repositorio público recién creado en GitHub]

# 5. Sincronización y publicación del plan (Paso 3)

Desde Visual Studio Code se sincronizó una carpeta local con el repositorio y el plan de trabajo se publicó en el archivo README.md.

[Captura 2: carpeta local abierta en Visual Studio Code con el repositorio enlazado]

[Captura 3: README.md con el plan de trabajo visible en GitHub]

# 6. Desarrollo de las páginas (Paso 4)

Se construyeron dos archivos HTML5 sin hojas de estilo:

index.html: página de planes de hosting. Contiene el título principal, la sección de la oferta, los tres planes (StartUp, GrowBig y GoGeek) con sus listas de características y una lista ordenada que compara los planes de menor a mayor capacidad.

soporte.html: página de soporte y herramientas. Contiene el bloque de soporte con sus cuatro puntos en lista no ordenada, una lista ordenada con los pasos para pedir ayuda y los seis bloques de herramientas con su título y su párrafo.

Las dos páginas quedaron enlazadas entre sí mediante un menú de navegación.

[Captura 4: código de index.html en Visual Studio Code]

[Captura 5: página 1 abierta en el navegador]

[Captura 6: página 2 abierta en el navegador]

# 7. Publicación en el entorno de la Práctica 1

Los archivos se copiaron a la carpeta pública del contenedor de Laravel y se probaron desde el servidor:

http://localhost:8000/practica2/index.html

[Captura 7: páginas cargando desde el contenedor en el puerto 8000]

# 8. Registro de tiempos con TopTracker

Se midió cada tarea con TopTracker mientras se desarrollaba la práctica.

[Captura 8: registro de tiempos en TopTracker]

# 9. Pruebas realizadas

| # | Caso de prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrir index.html | Se muestra el título principal y los tres planes |  |
| 2 | Abrir soporte.html | Se muestran los cuatro puntos de soporte y las seis herramientas |  |
| 3 | Usar el menú de navegación | Cambia correctamente entre las dos páginas |  |
| 4 | Validar en validator.w3.org | Las dos páginas pasan sin errores |  |
| 5 | Abrir desde el contenedor en el puerto 8000 | Las dos páginas cargan desde el servidor |  |

[Captura 9: resultado del validador del W3C]

# 10. Control de versiones (Paso 5)

Al terminar cada bloque de trabajo se registraron los cambios en el repositorio.

[Captura 10: historial de commits en GitHub]

# 11. Comparativa de tiempos (Paso 6)

Comparación entre el tiempo estimado en el plan inicial y el tiempo real medido con TopTracker.

| # | Tarea | Estimado | Real | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estructura base HTML5 | 20 min |  |  |
| 2 | Barra superior con logos | 15 min |  |  |
| 3 | Sección principal de la página 1 | 20 min |  |  |
| 4 | Tarjetas de planes | 45 min |  |  |
| 5 | Botones y enlaces de la página 1 | 15 min |  |  |
| 6 | Banner de soporte | 30 min |  |  |
| 7 | Sección de herramientas | 45 min |  |  |
| 8 | Enlaces y pie de la página 2 | 15 min |  |  |
| 9 | Navegación entre páginas | 10 min |  |  |
| 10 | Validación W3C | 20 min |  |  |
| 11 | Publicación en Docker | 20 min |  |  |
| 12 | README y control de versiones | 20 min |  |  |
|  | Total | 4 h 35 min |  |  |

# 12. Conclusiones

El tiempo estimado inicial fue de 4 horas con 35 minutos. Al medir con TopTracker noté que las tareas repetitivas, como las tarjetas de planes y la sección de herramientas, salen más rápido de lo que había calculado porque se repite la misma estructura cambiando solo el contenido. En cambio, acomodar bien el HTML y corregir lo que marcó el validador me llevó más tiempo del previsto, sobre todo por detalles como cerrar las etiquetas y elegir el nivel correcto de encabezado.

Lo más útil de la práctica fue darme cuenta de que escribir HTML sin estilos obliga a pensar primero en la estructura del contenido. Al separar desde el inicio títulos, párrafos y listas, la página se entiende aunque no tenga CSS, y eso va a facilitar el trabajo de la Práctica 3 cuando toque darle formato.

También me sirvió llevar el control de versiones desde el principio, porque pude ir guardando avances y regresar a una versión anterior cuando algo no quedó como esperaba.

# 13. Referencias

W3Schools. HTML Tutorial. http://www.w3schools.com/html/default.asp

W3C. HTML5 Specification. https://www.w3.org/TR/html5/